第二部分 技术标书

目 录

一、项目概况

二、技术要求

三、供货清单

四、项目验收

五、其他事宜

重汽（重庆）轻型汽车有限公司（以下简称：需方）委托供方承担需方FV70滑轨盖板电泳装置项目，供方负责该项目装置的设计、优化、加工、运输、现场试装验证、问题整改、交货。本项目为交钥匙工程。

一、项目概况

1、项目名称

FV70防腐工艺开发项目-滑轨盖板电泳装置项目

2、需方

重汽（重庆）轻型汽车有限公司

3、项目地点

重庆市江津区双福新区潍柴路2号（重庆汽车公司内）

5、交货时间节点

交货时间：预计2026年10月10日。该时间可提前，不得延后，具体时间以需方通知为准。

- 技术要求

- 参考样式如下。该装置为滑轨盖板电泳使用，使用环境特性为酸碱溶液、高温。

装置1

装置2

- 装置轮廓参考尺寸及参考重量如下，最终以设计为准。

| 序号 | 装置名称 | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 重量（Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装置1（FV70短轴滑轨盖板电泳装置） | 103 | 21 | 7 | 1.3 |
| 2 | 装置2（FV70中轴滑轨盖板电泳装置） | 103 | 21 | 7 | 1.3 |

3、装置样件按需方要求分批制作，每次试装供方须安排人员现场跟线，对装置问题进行发现、记录，以便落实需方对装置整改的要求。装置待需方试装认可后再批量制作。批量产品应确保一致性，不合格的将被拒收。

4、焊接牢固，成形均匀、平整、整洁，关键受力位置应采用满焊，无焊接质量问题，装置应进行必要的平面打磨及倒角，确保各平面平整且便于装配使用。

5、装置采用SUS304材质。装置送入需方工厂前应去除灰尘、油污等污染物，特别强调不能沾有含硅酮的污染物。否则需方有权拒收。

6、因装置原因导致车身、部件、设备、材料等损失的供方须等价赔偿。

7、供方须向需方提供的资料：项目整体计划、所有装置3D数模（CATIA V5R19版本）及2D图纸（CAD2010版本）、批量装置制作计划。

8、供方以任何理由拖延进度的，每拖延一天将扣除供方项目款100元。

9、装置应兼顾操作便捷性、可靠性、一致性等功能，具体设计时供方应和需方进行充分的交流，并按需方要求实施。

10、该装置固定于车体前端，在焊接安装，过涂装前泳线，在涂装取下。在整个使用过程中，不得出现与设备等干涉、碰撞，滑轨盖板不得出现掉落，漆膜应最大程度完整。

- 供货清单

1、本项目装置供货数量如下。

| 序号 | 装置名称 | 供货数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装置1 | 150 |  |
| 2 | 装置2 | 150 |  |

- 项目验收

- 本项目只设终验收，终验收开始时间为货物全部到货后90天。

- 终验收合格标准：满足需方使用要求，问题整改完成，资料移交得到认可。

五、其他事宜

1、供方要保密处理需方提供的文件、产品数据等所有相关资料，未经需方允许，不得将以上资料向第三方公开。否则，需方将向供方提出相应索赔。

2、需方要保密处理供方提供的技术标准、资料等，不能将供方所提供的资料向第三方公开。

3、本项目的所有知识产权属于需方，在合同执行过程中及执行完毕之后，供方不得以知识产权为由，向需方索要费用，不得以本项目相关技术提交专利。

4、供方提供给需方的产品，不得侵犯第三方知识产权。如有知识产权纠纷，供方承担全部责任。